DOC-01 — Регламент вывода ИИ-моделей и ИИ-сервисов в промышленную эксплуатацию

| Идентификатор | DOC-01 |
| --- | --- |
| Наименование | Регламент вывода ИИ-моделей и ИИ-сервисов в промышленную эксплуатацию |
| Версия | 3.2 |
| Дата вступления в силу | 2026-03-01 |
| Дата планового пересмотра | 2027-03-01 |
| Владелец документа | Команда развития ИИ-среды (тимлид) |
| Класс данных | К2 — внутренний |
| Статус | Действует |

Учебный синтетический документ. Все наименования систем, доменов, контуров, ролей и числовые значения условны и не относятся к реальной организации. Персональные данные, пароли, ключи, коммерческая тайна в тексте отсутствуют.

# 1. Назначение и область применения

1.1. Регламент устанавливает единый порядок вывода ИИ-моделей и ИИ-сервисов в промышленную эксплуатацию (далее — ПЭ) в закрытом контуре банка на платформе OpenShift, Apache Airflow, MLflow и GitLab.

1.2. Действие регламента распространяется на все подразделения, создающие или переиспользующие ИИ-модели, независимо от бизнес-домена.

1.3. Регламент не регулирует процесс исследования и обучения моделей до этапа регистрации в MLflow Model Registry (см. DOC-04), а также вопросы бизнес-целесообразности инициативы.

1.4. Термины и сокращения приведены в DOC-08, часть A.

# 2. Типы ИИ-сервисов

2.1. Онлайн-сервис — синхронный сервис инференса, публикуемый как REST-приложение в OpenShift и отвечающий на запрос в реальном времени. Порядок развёртывания — DOC-02.

2.2. Батч-сервис — пакетный инференс по расписанию, реализованный как DAG в Apache Airflow. Порядок развёртывания — DOC-03.

2.3. Переиспользование модели — вывод в ПЭ ранее зарегистрированной модели без изменения кода инференса и границ применения. Применяется упрощённый маршрут согласования (п. 5.4).

2.4. Если сервис одновременно предоставляет онлайн- и батч-режим, заявка готовится как для онлайн-сервиса, а требования DOC-03 применяются к батч-части дополнительно.

# 3. Обязательные артефакты заявки на вывод в ПЭ

## 3.1. Общие артефакты (для всех типов)

- Паспорт сервиса: назначение, пользователи, границы применения, класс данных по DOC-07.

- Карточка модели, зарегистрированная в MLflow Model Registry в стадии Production (DOC-04, п. 3 и п. 5).

- Отчёт об оценке качества модели с датой расчёта и достигнутыми значениями целевых метрик.

- Ссылка на репозиторий GitLab и тег релиза в формате v<semver> (DOC-06, п. 8).

- Успешный прогон пайплайна CI: линтеры, модульные и интеграционные тесты, сканирование образа (DOC-07, п. 6).

- Оценка влияния на данные (DPIA-lite): перечень источников, класс данных, правовое основание обработки для К4.

- Заполненный чек-лист готовности DOC-05 со статусом «Да» по всем применимым пунктам.

## 3.2. Дополнительно для онлайн-сервиса

- Манифесты OpenShift: Deployment, Service, Route, ConfigMap, HorizontalPodAutoscaler, PodDisruptionBudget.

- Спецификация ресурсов: requests и limits по CPU и памяти, число реплик (не менее 2).

- Протокол нагрузочного тестирования: p95 latency, целевой RPS, поведение при пиковой нагрузке.

- Конфигурация проб readiness, liveness и (при необходимости) startup.

## 3.3. Дополнительно для батч-сервиса

- Исходный код DAG и расписание (cron в UTC).

- SLA завершения прогона и допустимое окно выполнения.

- Оценка объёма входных данных и адрес витрины для записи результатов.

- Политика повторных запусков: число retry, задержка, поведение при частичном сбое, подтверждение идемпотентности.

## 3.4. Дополнительно для переиспользования модели

- Ссылка на ранее выведенный в ПЭ сервис-источник и подтверждение неизменности кода инференса.

- Подтверждение, что класс данных и границы применения не расширяются.

# 4. Критерии допуска к ПЭ (Definition of Ready)

4.1. Сервис допускается к ПЭ только при выполнении всех применимых пунктов чек-листа DOC-05.

4.2. Отклонение от отдельного пункта чек-листа допускается только по риск-акцепту архитектора платформы с указанием срока устранения.

4.3. Модель должна находиться в стадии Production в MLflow Model Registry на момент выката. Перевод в Production выполняет релиз-менеджер (п. 5.3).

# 5. Роли и порядок согласования

5.1. Согласование заявки выполняется последовательно: (1) владелец продукта формирует и подаёт заявку; (2) тимлид ИИ-среды проводит техническое ревью; (3) инженер по данным проверяет источники и качество данных; (4) служба ИБ проводит ревью по DOC-07; (5) архитектор платформы согласует архитектуру и ресурсы; (6) релиз-менеджер назначает окно релиза и переводит модель в Production.

5.2. Сроки согласования (SLA): техническое ревью — 3 рабочих дня; проверка данных — 3 рабочих дня; ревью ИБ — 5 рабочих дней; архитектурное ревью — 3 рабочих дня.

5.3. Выкат в namespace ПЭ выполняется только в согласованное окно релиза. Прямой деплой в ПЭ, минуя окно релиза, запрещён (п. 7.4).

5.4. Упрощённый маршрут для переиспользования модели (п. 2.3): техническое ревью тимлида ИИ-среды и ревью ИБ; суммарный SLA — 2 рабочих дня; архитектурное ревью не требуется.

5.5. Матрица ответственности по этапам приведена в DOC-08, часть B.

# 6. Запреты

6.1. Любые исходящие сетевые вызовы ИИ-сервиса за пределы закрытого контура, включая обращения к публичным моделям, внешним API и внешним репозиториям пакетов.

6.2. Хранение секретов (учётные данные, токены, ключи) в исходном коде, в образе контейнера, в параметрах манифестов или в артефактах MLflow. Секреты — только через хранилище секретов (DOC-07, п. 4).

6.3. Вывод в ПЭ модели, отсутствующей в MLflow Model Registry в стадии Production.

6.4. Развёртывание напрямую в namespace ПЭ в обход окна релиза и релиз-менеджера.

6.5. Запись данных классов К3 и К4 в журналы приложения в открытом виде (DOC-07, п. 8).

# 7. Изменения и вывод из эксплуатации

7.1. Изменение версии модели или кода инференса выводится в ПЭ по тому же порядку, что и первичный вывод, с сокращённым техническим ревью (1 рабочий день), если границы применения и класс данных не меняются.

7.2. Изменение границ применения, класса данных или типа сервиса требует полного повторного согласования по разделу 5.

7.3. Вывод сервиса из эксплуатации инициирует владелец продукта; SRE отключает трафик и архивирует ресурсы, релиз-менеджер переводит версии модели в стадию Archived, артефакты хранятся согласно DOC-04, п. 9.

# 8. Ответственность и пересмотр

8.1. Контроль соблюдения регламента возложен на тимлида ИИ-среды.

8.2. Регламент пересматривается не реже одного раза в год либо при существенном изменении платформы.