DOC-05 — Чек-лист готовности ИИ-сервиса к промышленной эксплуатации

| Идентификатор | DOC-05 |
| --- | --- |
| Наименование | Чек-лист готовности ИИ-сервиса к промышленной эксплуатации |
| Версия | 4.0 |
| Дата вступления в силу | 2026-05-01 |
| Дата планового пересмотра | 2027-05-01 |
| Владелец документа | Команда развития ИИ-среды |
| Класс данных | К2 — внутренний |
| Статус | Действует |

Учебный синтетический документ. Все наименования систем, доменов, контуров, ролей и числовые значения условны и не относятся к реальной организации. Персональные данные, пароли, ключи, коммерческая тайна в тексте отсутствуют.

# 1. Назначение

Чек-лист используется как критерий допуска ИИ-сервиса к промышленной эксплуатации (Definition of Ready) согласно DOC-01, раздел 4. Заполняется владельцем продукта и проверяется на техническом ревью и ревью ИБ.

# 2. Правила заполнения и прохождения

2.1. Столбцы «Онлайн» и «Батч» показывают применимость пункта к типу сервиса: «Да» — применим, «Нет» — не применим, «Если К4» / «Если К3» — применим при соответствующем классе данных.

2.2. Сервис допускается к ПЭ, если по всем применимым пунктам получен статус «Да» с приложенным подтверждающим артефактом.

2.3. Отклонение по отдельному пункту оформляется риск-акцептом архитектора платформы с указанием срока устранения (DOC-01, п. 4.2).

# 3. Пункты проверки

| № | Пункт проверки | Онлайн | Батч | Подтверждающий артефакт | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Паспорт сервиса оформлен: назначение, пользователи, границы применения | Да | Да | Паспорт сервиса | Владелец продукта |
| 1.2 | Карточка модели приложена к версии в MLflow | Да | Да | Model Card в MLflow | DS/ML-инженер |
| 1.3 | Определён класс данных сервиса по DOC-07 | Да | Да | DPIA-lite | Инженер по данным |
| 1.4 | Правовое основание обработки для данных К4 подтверждено | Если К4 | Если К4 | Заключение ИБ | Служба ИБ |
| 2.1 | Версия модели в MLflow Model Registry в стадии Production | Да | Да | MLflow Registry | Релиз-менеджер |
| 2.2 | Зафиксированы версии зависимостей (requirements/conda) | Да | Да | Артефакт версии модели | DS/ML-инженер |
| 2.3 | Сигнатура модели проверена на тестовой выборке | Да | Да | Отчёт валидации | DS/ML-инженер |
| 2.4 | Метрики качества не ниже порогов паспорта, дата расчёта указана | Да | Да | Отчёт об оценке качества | DS/ML-инженер |
| 2.5 | Источники и приёмники данных находятся во внутреннем контуре | Да | Да | Схема потоков данных | Инженер по данным |
| 2.6 | Данные К3/К4 не используются в средах dev и test | Да | Да | Настройки доступа | Инженер по данным |
| 3.1 | Тег релиза v<semver> создан в GitLab | Да | Да | GitLab release | DS/ML-инженер |
| 3.2 | Пайплайн CI зелёный: линтеры, модульные, интеграционные тесты | Да | Да | CI pipeline | DS/ML-инженер |
| 3.3 | Сканирование образа пройдено, нет уязвимостей Critical/High | Да | Нет | Отчёт сканера | Служба ИБ |
| 3.4 | Код DAG размещён в репозитории ai-dags, id вида bat_<домен>_<сервис>_infer | Нет | Да | Репозиторий ai-dags | DS/ML-инженер |
| 4.1 | Манифесты Deployment/Service/Route подготовлены | Да | Нет | Каталог манифестов | DS/ML-инженер |
| 4.2 | Число реплик не менее 2, задан PodDisruptionBudget | Да | Нет | Deployment, PDB | DS/ML-инженер |
| 4.3 | Заданы requests и limits по CPU и памяти | Да | Да | Манифест / под-спека | DS/ML-инженер |
| 4.4 | Настроен HorizontalPodAutoscaler | Да | Нет | HPA | DS/ML-инженер |
| 4.5 | Пробы readiness и liveness настроены | Да | Нет | Манифест Deployment | DS/ML-инженер |
| 4.6 | Проведён нагрузочный тест, p95 latency <= 300 мс при целевом RPS | Да | Нет | Протокол нагрузочного теста | DS/ML-инженер |
| 4.7 | Расписание cron в UTC, catchup=false, max_active_runs=1 | Нет | Да | Код DAG | DS/ML-инженер |
| 4.8 | Заданы retries, retry_delay, execution_timeout, SLA завершения | Нет | Да | Код DAG | DS/ML-инженер |
| 4.9 | Подтверждена идемпотентность записи (перезапись партиции по дате) | Нет | Да | Описание витрины + тест | Инженер по данным |
| 4.10 | Прогон укладывается в окно <= 4 ч и завершается до 06:00 UTC | Нет | Да | Протокол пробного прогона | DS/ML-инженер |
| 5.1 | Секреты вынесены в хранилище секретов, отсутствуют в коде и образе | Да | Да | Конфигурация Vault/CSI | Служба ИБ |
| 5.2 | Egress закрыт, внешние сетевые вызовы отсутствуют | Да | Да | NetworkPolicy | Служба ИБ |
| 5.3 | Контейнер запускается от non-root, базовый образ внутренний | Да | Да | Dockerfile | Служба ИБ |
| 5.4 | Ревью ИБ пройдено | Да | Да | Заключение ИБ | Служба ИБ |
| 6.1 | Метрики публикуются (Prometheus /metrics или pushgateway) | Да | Да | Дашборд мониторинга | SRE / эксплуатация |
| 6.2 | Логи в JSON собираются в Loki, данные К3/К4 маскируются | Да | Да | Пример лога | SRE / эксплуатация |
| 6.3 | Настроен мониторинг дрейфа, задан порог оповещения (PSI > 0.2) | Да | Да | Конфигурация отчёта о дрейфе | DS/ML-инженер |
| 6.4 | Настроены оповещения (латентность/ошибки или срыв SLA/отбраковка) | Да | Да | Правила алертинга | SRE / эксплуатация |
| 7.1 | Описаны стратегия выката и процедура отката | Да | Да | Раздел runbook сервиса | DS/ML-инженер |
| 7.2 | Определён дежурный канал поддержки и владелец на время ПЭ | Да | Да | DOC-08, часть C | Владелец продукта |
| 7.3 | Согласовано окно релиза с релиз-менеджером | Да | Да | План релиза | Релиз-менеджер |

Итог: применимых пунктов ____ ; в статусе «Да» ____ ; риск-акцептов ____ . Решение о допуске: ________________________.