DOC-13 — Пример согласованного BRD: классификация обращений клиентов (SRV-004)

Учебный синтетический документ. Это образец заполненного BRD по стандарту DOC-12, на который можно ориентироваться при подготовке новых BRD. Наименования систем, ролей и числовые значения условны.

0. Метаданные

Поле

Значение

Название задачи/проекта

Классификация тематики обращений клиентов для маршрутизации

ID задачи

AIENV-214

Автор

Команда развития ИИ-среды

Дата создания

2025-10-06

Версия документа

1.0

Статус

Approved

Заказчик / Product Owner

Руководитель контакт-центра

Согласующие (Approvers)

Тимлид ИИ-среды, ИБ, архитектор платформы

1. Резюме (Executive Summary)

Операторы контакт-центра вручную определяют тематику входящих обращений из чата и почты и перекладывают их между очередями. Делаем online-сервис, который классифицирует текст обращения по 24 тематикам и возвращает тематику с уверенностью. Система обработки обращений использует ответ для автоматической маршрутизации. Ожидаемый эффект — снижение доли ручных перекладываний с 35% до 10% и сокращение времени до первого ответа.

2. Бизнес-контекст и проблема

•	
      Проблема: около 35% обращений попадает не в ту очередь, среднее время до первого ответа — 47 минут.

•	
      As-is: тематику выбирает дежурный оператор вручную.

•	
      To-be: тематика определяется автоматически при поступлении; при низкой уверенности обращение уходит в общую очередь.

•	
      Связь со стратегией: программа снижения стоимости обслуживания.

3. Цели и метрики успеха

Цель

Метрика (KPI)

Baseline

Целевое значение

Срок

Снизить ручные перекладывания

Доля перекладываний между очередями

35%

≤ 10%

3 месяца после ПЭ

Ускорить первый ответ

Медиана времени до первого ответа

47 мин

≤ 20 мин

3 месяца после ПЭ

Качество модели

Macro-F1 на отложенной выборке

—

≥ 0.82

До вывода в ПЭ

4. Стейкхолдеры

Роль

Имя

Интерес/ответственность

Product Owner

Руководитель контакт-центра

Эффект для бизнеса, приёмка

Инженерия

Команда развития ИИ-среды

Деплой, поддержка, контроль ресурсов

Инфраструктура

DevOps

Кластеры OpenShift

Безопасность

ИБ

Согласование архитектуры и мер защиты

Data Science / ML

DS-команда контакт-центра

Модель, качество, переобучение

5. Scope

5.1 In Scope

•	
      Классификация текста обращения (чат, почта) по 24 тематикам.

•	
      REST API для системы обработки обращений.

5.2 Out of Scope

•	
      Голосовые обращения.

•	
      Автоматические ответы клиенту.

5.3 Допущения (Assumptions)

•	
      Справочник тематик стабилен в течение квартала.

5.4 Ограничения (Constraints)

•	
      Бюджет: в рамках квоты CPU контакт-центра.

•	
      Сроки: ПЭ до конца Q1 2026.

•	
      Технологический стек: OpenShift, MLflow, GitLab. Закрытый контур, без внешних API (DOC-07).

•	
      Регуляторные: тексты обращений могут содержать ПДн (класс К3).

6. Функциональные требования (Functional Requirements)

ID

Требование

Приоритет

Критерий приёмки (Given/When/Then)

FR-01

Сервис возвращает тематику и уверенность по тексту обращения

Must

Given текст обращения, When вызван API, Then возвращаются тематика из справочника и уверенность 0..1

FR-02

При уверенности ниже 0.6 возвращается признак «ручная маршрутизация»

Must

Given уверенность < 0.6, When формируется ответ, Then флаг manual_routing = true

FR-03

Сервис логирует обращения без текста (только ID и тематику)

Should

Given обработан запрос, When пишется лог, Then текст обращения в логе отсутствует

6.1 Пользовательские сценарии / User Stories

•	
      Как оператор, я хочу получать обращения сразу в своей очереди, чтобы не тратить время на перекладывание.

6.2 Функциональные требования к ML-компоненту (если применимо)

•	
      Вход: текст до 4000 символов; выход: тематика, уверенность, флаг ручной маршрутизации.

•	
      Тип задачи: многоклассовая классификация текста.

•	
      Инференс: real-time, синхронный вызов.

•	
      Fallback: при ошибке или таймауте — общая очередь.

•	
      Explainability: N/A.

7. Нефункциональные требования (Non-Functional Requirements)

7.1 Производительность и масштабируемость

Требование

Целевое значение

Latency (p95)

≤ 300 мс

Throughput

15 RPS в среднем, пик 40 RPS

Ресурсы

2 vCPU, 4 ГБ RAM на реплику, 2 реплики; GPU не требуется

7.2 Доступность и надёжность

•	
      Доступность 99.5% в рабочие часы; при недоступности — fallback в общую очередь.

7.3 Данные

•	
      Источник — система обработки обращений; обучающая выборка — 120 тыс. размеченных обращений.

7.4 ML-специфичные требования

•	
      Переобучение раз в квартал или при падении macro-F1 ниже 0.78 на контрольной выборке.

7.5 Безопасность и приватность

•	
      Данные: тексты обращений, возможны ПДн (класс К3).

•	
      Потоки: система обработки обращений → сервис классификации (OpenShift) → система обработки обращений.

•	
      Конкретные меры безопасности согласовываются отдельно с ИБ.

7.6 Наблюдаемость (Observability)

•	
      Метрики: RPS, latency, доля ручной маршрутизации; алерты — дежурному команды ИИ-среды.

7.7 Совместимость и интеграции

•	
      REST/JSON, интеграция с системой обработки обращений.

7.8 Эксплуатационные требования (Operability)

•	
      Механизм деплоя выбран командой ИИ-среды по внутренней документации (DOC-02).

7.9 Юзабилити и доступность

•	
      N/A

8. Критерии приёмки задачи (Definition of Done)

•	
      ☑ Модель залогирована в MLflow

•	
      ☑ Код лежит в GitLab

•	
      ☑ Согласование архитектуры с ИБ и архитекторами

•	
      ☑ Чек-лист готовности DOC-05 заполнен

•	
      ☑ План отката описан и проверен

9. Риски и зависимости

Риск

Вероятность

Влияние

Митигация

Изменение справочника тематик

Средняя

Среднее

Версионирование справочника, переобучение

Зависимость

Владелец

Статус

API системы обработки обращений

ИТ контакт-центра

Готово

10. Сроки и вехи (Timeline)

Веха

Дата

Ответственный

Согласование BRD

2025-10-20

Тимлид ИИ-среды

Релиз

2026-01-15

Релиз-менеджер

11. Открытые вопросы (Open Questions)

•	
      ☑ Закрыты все вопросы на момент согласования.

12. История изменений

Версия

Дата

Автор

Изменения

0.1

2025-10-06

BRD-агент

Первая версия по итогам интервью

1.0

2025-10-20

Тимлид ИИ-среды

Согласовано