# BRD: Ежедневная суммаризация переписки с корпоративными клиентами

## 0. Метаданные

| Поле | Значение |
| --- | --- |
| Название задачи/проекта | Ежедневная суммаризация переписки менеджеров с корпоративными клиентами |
| ID задачи | TBD |
| Автор | BRD-агент (n8n) |
| Дата создания | 2026-10-14 |
| Версия документа | 0.1 |
| Статус | Draft |
| Заказчик / Product Owner | eval: руководитель клиентского сервиса корпоративного блока |
| Согласующие (Approvers) | TBD (уточняется при согласовании) |

## 1. Резюме (Executive Summary)

Необходимо автоматически формировать краткие выжимки переписки менеджеров с корпоративными клиентами, чтобы руководители групп могли быстро входить в контекст клиента перед встречей. Выжимки требуются ежедневно примерно по 500 клиентам, у которых была переписка, и должны строиться на основе текстов из корпоративного мессенджера и почты. Инициатор изначально предлагал использовать ChatGPT, однако это противоречит требованию закрытого контура — решение остаётся за архитекторами и ИБ; возможный путь — переиспользование on-prem LLM из сервиса SRV-012 «Суммаризация звонков контакт-центра». Ожидаемый эффект — сокращение времени подготовки руководителей к встрече (сейчас около 1 часа на клиента, целевое значение уточняется).

## 2. Бизнес-контекст и проблема

- Проблема / боль, которую решаем: руководители групп тратят значительное время на изучение переписки, чтобы понять текущее состояние клиента перед встречей; сейчас подготовка занимает около 1 часа на клиента.

- Текущее состояние (as-is): переписка ведётся в корпоративном мессенджере и почте; руководители вручную читают её перед встречами; автоматической суммаризации нет.

- Целевое состояние (to-be): ежедневно для каждого из ~500 корпоративных клиентов, у которых была переписка, автоматически формируется краткая выжимка; руководители групп читают готовое резюме вместо полного текста переписки.

- Связь со стратегией продукта/компании: повышение эффективности работы клиентского сервиса корпоративного блока; переиспользование имеющейся on-prem LLM-платформы банка (возможно, через SRV-012).

## 3. Цели и метрики успеха

| Цель | Метрика (KPI) | Baseline | Целевое значение | Срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сократить время подготовки руководителей групп к встрече с клиентом | Время, затрачиваемое на подготовку к встрече по одному клиенту | ~1 час | TBD | TBD |
| Обеспечить полезность выжимок для руководителей | Доля руководителей, подтвердивших пригодность выжимки для подготовки (субъективная оценка) | TBD | TBD | TBD |

Отдельно для ML-задач:

- Бизнес-метрика: сокращение времени подготовки руководителей групп к встрече (сейчас ~1 час, целевое значение TBD).

- Продуктовая метрика: доля клиентов с доступной ежедневной выжимкой от числа клиентов с перепиской (базово ~500 клиентов, целевое значение TBD).

- Модельная метрика: TBD — качество суммаризации (например, полнота/точность, фактологическая корректность выжимок); сформулировать на этапе уточнения требований.

## 4. Стейкхолдеры

| Роль | Имя | Интерес/ответственность |
| --- | --- | --- |
| Product Owner / инициатор | eval: руководитель клиентского сервиса корпоративного блока | Формулирует бизнес-требования, принимает результат, отвечает за ценность для руководителей групп |
| Инженерия | TBD | Команда развития ИИ-среды: деплой, поддержка, контроль GPU |
| Инфраструктура | TBD | DevOps: поддержка кластеров OpenShift |
| Безопасность | TBD | ИБ: согласование архитектуры и мер защиты |
| Data Science / ML | TBD | Инициатор или его команда: подготовка/адаптация суммаризационной модели |

## 5. Scope

### 5.1 In Scope

- Ежедневная пакетная (batch) суммаризация переписки менеджеров с корпоративными клиентами по данным из корпоративного мессенджера и почты.

- Обработка примерно 500 клиентов в день, у которых была переписка.

- Предоставление выжимок руководителям групп для подготовки к встречам.

- Проверка возможности переиспользования on-prem LLM сервиса SRV-012 «Суммаризация звонков контакт-центра» (пилот в реестре).

### 5.2 Out of Scope

- Использование внешних LLM/API, включая ChatGPT, — запрещено требованием закрытого контура (DOC-07 п. 1.2, п. 3.3; DOC-01 п. 6.1).

- Суммаризация голосовых звонков (это задача действующего сервиса SRV-012; здесь рассматривается только переписка), если не будет принято решение о расширении границ переиспользования:

- подтверждение неизменности класса данных и границ применения отдельно требуется при упрощённом маршруте переиспользования (DOC-01 п. 3.4).

- Изменения в самих системах-источниках (мессенджер, почта).

### 5.3 Допущения (Assumptions)

- Переписка доступна для выгрузки из корпоративного мессенджера и почты во внутреннем контуре.

- Объём ~500 клиентов в день является рабочим допущением для оценки нагрузки; точный профиль объёмов уточняется.

- Возможно переиспользование on-prem LLM из SRV-012 (рабочая гипотеза, подтверждена инициатором в части «можно посмотреть»).

- Итоговый выбор модели/сервиса и механизма деплоя принимает команда ИИ-среды по внутренней документации после уточнения требований.

### 5.4 Ограничения (Constraints)

- Бюджет: TBD.

- Сроки: TBD.

- Технологический стек:

- Полностью закрытый контур: любые исходящие сетевые вызовы за пределы контура запрещены, включая внешние LLM, публичные модели и внешние API (DOC-07 п. 1.2, п. 3.3; DOC-01 п. 6.1).

- Платформа: OpenShift (2 кластера), Apache Airflow для batch-инференса, MLflow, GitLab.

- Для batch-сервиса применимы требования runbook Airflow: идентификатор DAG bat_<домен>_<сервис>_infer, расписание cron в UTC, retries = 2 / retry_delay = 10 мин., completion SLA и окно выполнения до 06:00 UTC (DOC-03 п. 3.2, п. 5.1, п. 6.1, п. 7.1–7.2).

- Именование объектов, DAG, моделей MLflow и репозиториев — по стандарту DOC-06.

- Регуляторные:

- В исходных данных присутствуют суммы сделок, условия кредитов (банковская тайна) и ПДн. Класс данных определяется по максимальному классу обрабатываемых данных (DOC-07 п. 2.5); фактический класс уточняется с ИБ (открытый вопрос).

- Для банковской тайны/ПДн применимы требования класса К4: правовое основание обработки, запрет копирования в среды dev/test, маскирование при отображении, аудит доступа, минимизация и псевдонимизация (DOC-07 п. 2.4, п. 7.2).

- Не допускается запись данных классов К3/К4 в журналы приложения в открытом виде (DOC-07 п. 8.1; DOC-01 п. 6.5).

## 6. Функциональные требования (Functional Requirements)

| ID | Требование | Приоритет | Критерий приёмки (Given/When/Then) |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-01 | Ежедневный batch-прогон суммаризации переписки по корпоративным клиентам | Must | Given наступили отчётные сутки, When запускается daily batch-прогон, Then для каждого клиента, у которого за отчётные сутки была переписка, формируется выжимка. |
| FR-02 | Сбор входных данных из двух источников: корпоративный мессенджер и корпоративная почта | Must | Given переписка менеджеров с корпоративными клиентами ведётся в мессенджере и почте, When выполняется сбор входных данных, Then тексты переписки из обоих источников объединяются для обработки по клиенту. |
| FR-03 | Формирование краткой выжимки переписки | Must | Given есть текст переписки с клиентом за отчётные сутки, When выполняется инференс модели, Then формируется краткая выжимка, отражающая контекст работы с клиентом (в т.ч. суммы сделок и условия кредитов, если они есть в переписке). |
| FR-04 | Предоставление выжимок руководителям групп для подготовки к встрече | Must | Given выжимки по клиенту сформированы, When руководитель группы готовится к встрече с клиентом, Then он имеет доступ к выжимке по этому клиенту. |
| FR-05 | Использование только внутренних компонентов в закрытом контуре (без вызовов внешних LLM/API, включая ChatGPT) | Must | Given выполняется инференс суммаризации, When выбирается модель/сервис, Then используются только on-prem компоненты внутри закрытого контура, без исходящих вызовов за периметр. |
| FR-06 | Проверить переиспользование SRV-012 «Суммаризация звонков контакт-центра» (on-prem LLM, пилот) для задачи суммаризации переписки (рабочая гипотеза, подтверждена инициатором) | Should | Given начинается проектирование решения, When анализируются доступные внутренние сервисы, Then задокументирован вывод о возможности/невозможности переиспользования SRV-012 для суммаризации переписки. |

### 6.1 Пользовательские сценарии / User Stories

- Как руководитель группы корпоративного блока, я хочу ежедневно получать краткую выжимку переписки менеджеров с клиентом, чтобы быстро понимать, что происходит с клиентом, перед встречей.

- Как руководитель группы, я хочу, чтобы выжимка отражала ключевые коммерческие условия (суммы сделок, условия кредитов), чтобы подготовиться к предметному разговору с клиентом.

- Как Data Science/ML-команда, я хочу проверить переиспользование SRV-012, чтобы не разрабатывать суммаризационную модель с нуля.

### 6.2 Функциональные требования к ML-компоненту (если применимо)

- Вход/выход модели: вход — тексты переписки из корпоративного мессенджера и почты; выход — краткая выжимка на русском языке. Формат и схема данных: TBD.

- Тип задачи: генеративная суммаризация текста (абстрактивная vs экстрактивная — TBD).

- Логика инференса: batch, раз в сутки, по ~500 корпоративным клиентам, у которых была переписка за отчётные сутки.

- Поведение при неопределённости модели: TBD (fallback / human-in-the-loop не определены).

- Explainability / интерпретируемость предсказаний: TBD (для суммаризации не определена).

- Персонализация / сегментация: сегментация — по клиенту; персонализация под конкретного руководителя — TBD.

## 7. Нефункциональные требования (Non-Functional Requirements)

### 7.1 Производительность и масштабируемость

| Требование | Целевое значение |
| --- | --- |
| Latency (p50/p95/p99) | N/A — batch-инференс, онлайн-требования к latency не предъявляются |
| Throughput (RPS/QPS) | N/A для онлайн; объём — ~500 клиентов/сутки |
| Объём данных (текущий/прогноз роста) | Текущий — ~500 клиентов с перепиской в сутки; прогноз роста — TBD |
| Пиковая нагрузка | Разовый суточный прогон; пиковые значения — TBD |
| Горизонтальное масштабирование | TBD (зависит от выбора модели/сервиса и потребности в GPU) |

Применимые требования к batch-прогонам: окно выполнения прогона — не более 4 часов (DOC-03 п. 7.1); прогон за отчётные сутки должен завершаться до 06:00 UTC (DOC-03 п. 7.2).

### 7.2 Доступность и надёжность

- SLA / uptime: для batch-сервиса как таковой не задан; целевое значение TBD.

- RTO / RPO: TBD.

- Disaster recovery план: TBD.

- Стратегия деградации: TBD.

- Retry/timeout policy:

- retries = 2, retry_delay = 10 минут (DOC-03 п. 6.1);

- для каждой задачи задаётся execution_timeout (DOC-03 п. 6.2);

- на DAG задаётся SLA завершения, при нарушении формируется оповещение (DOC-03 п. 6.3).

### 7.3 Данные

- Источники данных и их владельцы:

- корпоративный мессенджер (владелец — TBD);

- корпоративная почта (владелец — TBD).

- Объём, скорость поступления, свежесть: ~500 клиентов в сутки; свежесть — переписка за отчётные сутки.

- Качество данных: валидация схемы, типов и объёма на входе (DOC-03 п. 4.1, шаг 3) и валидация выхода (DOC-03 п. 4.1, шаг 6). Правила обработки пропусков и выбросов: TBD.

- Data lineage и версионирование: TBD. В таблице результатов обязательна колонка с номером версии модели (DOC-03 п. 7.4).

- Схема данных / контракт данных: TBD.

- Retention policy: журналы хранятся не менее 1 года (DOC-07 п. 8.2); retention самих данных и выжимок — TBD.

### 7.4 ML-специфичные требования

- Требования к обучающим данным (объём, баланс, разметка): TBD.

- Частота переобучения и триггеры: TBD.

- Мониторинг дрейфа данных и модели: TBD. Метрики качества рассчитываются при поступлении фактических меток с задержкой, определённой в паспорте сервиса (DOC-03 п. 11.1).

- Стратегия A/B-тестирования / shadow-деплой перед полным релизом: TBD.

- Версионирование моделей и воспроизводимость экспериментов: модель загружается из MLflow по фиксированному номеру версии, а не по стадии, для воспроизводимости прогона (DOC-03 п. 4.2). Модель и код на текущий момент отсутствуют — TBD.

- Требования к offline/online метрикам и порогам качества для деплоя: TBD (метрика качества выжимок и порог не определены).

- Champion/challenger стратегия: TBD.

### 7.5 Безопасность и приватность

- Данные: тексты переписки менеджеров с корпоративными клиентами; в переписке встречаются суммы сделок, условия кредитов, иногда ПДн. Состав данных: коммерческие условия, банковская тайна, ПДн. Итоговый класс данных — открытый вопрос к ИБ (по составу данных вероятен класс не ниже К4).

- Потоки данных: корпоративный мессенджер и корпоративная почта → batch-инференс суммаризации (Airflow/OpenShift) → витрина с выжимками для руководителей групп. Детальная схема потоков — TBD.

- Ограничения обработки данных К4: запрет копирования в среды dev и test, маскирование при отображении, аудит доступа (DOC-07 п. 2.4).

- Для сервисов на основе LLM применяются меры против инъекции инструкций в запрос и фильтрация ПДн в ответе (DOC-07 п. 9.1).

- Запрещена запись данных классов К3 и К4 в журналы приложения в открытом виде — такие поля маскируются (DOC-07 п. 8.1).

- Конкретные меры безопасности согласовываются отдельно с ИБ.

### 7.6 Наблюдаемость (Observability)

- Логирование: логи задач batch-прогона собираются в Loki (DOC-03 п. 10.2); данные К3/К4 в логах маскируются (DOC-07 п. 8.1); журналы хранятся не менее 1 года (DOC-07 п. 8.2).

- Метрики: число обработанных строк, доля строк, не прошедших валидацию, длительность каждой задачи; публикация через pushgateway (DOC-03 п. 10.1). Бизнес-метрика — время подготовки руководителя к встрече (сейчас ~1 ч).

- Алертинг: оповещения при нарушении SLA завершения DAG и при доле отбраковки на валидации входа выше 5% (DOC-03 п. 10.3). Каналы оповещения и ответственные — TBD.

- Трейсинг запросов: N/A для batch-инференса.

### 7.7 Совместимость и интеграции

- Внешние API/системы, с которыми интеграция:

- корпоративный мессенджер (детали интеграции — TBD);

- корпоративная почта (детали интеграции — TBD);

- Apache Airflow (оркестрация batch);

- MLflow (версии модели).

- Форматы обмена данными: TBD.

- Обратная совместимость: N/A на старте (новый сервис).

- Поддерживаемые платформы: OpenShift (2 кластера, поддержка DevOps), Apache Airflow (batch).

### 7.8 Эксплуатационные требования (Operability)

- Требования к деплою (CI/CD): механизм деплоя выбирается командой ИИ-среды по внутренней документации (DOC-02). Для batch: DAG размещается в репозитории ai-dags, каталог dags/<домен>/ (DOC-03 п. 3.1); идентификатор DAG — bat_<домен>_<сервис>_infer (DOC-03 п. 3.2; DOC-06 п. 5.1).

- Требования к откату: TBD. Повторный запуск за ту же дату идемпотентен — запись выполняется с ключом партиции по дате прогона, перезапись партиции (DOC-03 п. 7.3).

- Требования к инфраструктуре (compute, GPU/CPU, память): TBD; для тяжёлых прогонов используется отдельная очередь и пул воркеров (DOC-03 п. 9.1); requests/limits задаются на уровне пода каждой задачи и подтверждаются пробным прогоном (DOC-03 п. 9.2).

- Стоимость эксплуатации (cost per inference, TCO): TBD.

### 7.9 Юзабилити и доступность

- Требования к UX: N/A на уровне batch-пайплайна; интерфейс/формат предоставления выжимок руководителям групп — TBD.

- Accessibility (WCAG и т.п.): N/A (на текущем этапе требования не предъявлялись).

- Локализация/языки: выжимки — на русском языке; иные языки — TBD.

## 8. Критерии приёмки задачи (Definition of Done)

Обязательный чек-лист для закрытия задачи:

- ☐ Все FR из раздела 6 реализованы и покрыты тестами

- ☐ Все NFR из раздела 7 выполнены и измерены

- ☐ Целевые метрики из раздела 3 достигнуты (или зафиксирован план их достижения)

- ☐ Проведено код-ревью / модель-ревью

- ☐ Написана и пройдена документация (README, runbook)

- ☐ Настроены мониторинг и алерты в проде

- ☐ Проведено нагрузочное тестирование (если применимо; для batch-пайплайна — TBD, уточняется при согласовании)

- ☐ Проведена проверка безопасности/приватности данных

- ☐ Получено согласование от всех approvers из раздела 0/4

- ☐ План отката/rollback описан и проверен

- ☐ Модель залогирована в MLflow — [ ] не выполнено — требуется до деплоя (модели пока нет)

- ☐ Код размещён в GitLab — [ ] не выполнено — требуется до деплоя (кода пока нет)

- ☐ Согласование архитектуры с ИБ и архитекторами (следующий шаг после BRD)

- ☐ Определён класс данных сервиса по DOC-07 (при наличии ПДн/банковской тайны — К4 с подтверждением правового основания) (DOC-05 п. 1.3–1.4)

- ☐ Заполнен чек-лист готовности DOC-05 со статусом «Да» по всем применимым пунктам (DOC-05 п. 2.2)

- ☐ Подана заявка на вывод в ПЭ с обязательными артефактами: паспорт сервиса, карточка модели в стадии Production, отчёт о качестве, ссылка на репозиторий и тег релиза, зелёный пайплайн CI, DPIA-lite, чек-лист DOC-05 (DOC-01 п. 3.1)

## 9. Риски и зависимости

| Риск | Вероятность | Влияние | Митигация |
| --- | --- | --- | --- |
| Предложение использовать внешний ChatGPT / внешние LLM несоответствует закрытому контуру; как рабочий вариант неприемлемо | Высокая | Высокое | Считать несоответствием; использовать on-prem LLM; проверить переиспользование SRV-012; согласовать решение с архитекторами и ИБ |
| Данные переписки содержат банковскую тайну и ПДн, класс данных пока не определён (предположительно К4) | Высокая | Высокое | Определить класс данных по DOC-07; получить заключение ИБ; применять минимизацию и маскирование (DOC-07 п. 7.2) |
| Модель и код отсутствуют | Высокая | Высокое | Запланировать разработку; до деплоя залогировать модель в MLflow и код в GitLab |
| Качество выжимок может не дать ожидаемой экономии времени руководителей; целевое значение метрики не задано | Средняя | Среднее | Провести пилот; сравнить с опытом SRV-012; зафиксировать целевое значение времени подготовки |

| Зависимость | Владелец | Статус |
| --- | --- | --- |
| Проверка переиспользования SRV-012 «Суммаризация звонков контакт-центра» (on-prem LLM) | Тимлид ИИ-среды / команда ИИ-среды | Открыта |
| Определение класса данных и подготовка заключения ИБ | Служба ИБ | Открыта |
| Доступ к данным переписки (корпоративный мессенджер, почта) | Владельцы систем (TBD) | Открыта |
| Согласование окна релиза для вывода в ПЭ | Релиз-менеджер | Открыта |

## 10. Сроки и вехи (Timeline)

| Веха | Дата | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| Согласование BRD | TBD | TBD |
| Согласование архитектуры с ИБ и архитекторами | TBD | Тимлид ИИ-среды |
| MVP / прототип | TBD | TBD |
| Тестирование | TBD | TBD |
| Релиз | TBD | Релиз-менеджер |

## 11. Открытые вопросы (Open Questions)

- ☐ Какую on-prem LLM использовать и можно ли переиспользовать SRV-012 «Суммаризация звонков контакт-центра»?

- ☐ Какой класс данных у сервиса (ПДн и банковская тайна; вероятно К4 — подтвердить с ИБ)?

- ☐ Какое целевое значение метрики «время подготовки к встрече» (baseline ~1 ч)?

- ☐ Кто владельцы данных переписки в корпоративном мессенджере и почте, и как организован доступ к ним?

- ☐ Куда и в каком формате отдаются готовые выжимки руководителям групп?

- ☐ Какие критерии качества/полноты выжимки и как их оценивать (эталонные данные, экспертная оценка)?

- ☐ Нужна ли проверка выжимок человеком перед использованием (human-in-the-loop)?

- ☐ Бюджет и сроки задачи?

- ☐ Применимо ли нагрузочное тестирование для batch-пайплайна и в каком объёме?

## 12. История изменений

| Версия | Дата | Автор | Изменения |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 2026-10-14 | BRD-агент | Первая версия по итогам интервью |